## 采购需求表

一、具有国内法人资格，注册经营范围满足所投标采购内容的供应商

二、采购项目内容：2023第十五届广西汽车交易会桁架特装展位搭建

1．采购人地址： 广西南宁市青秀区民族大道106号；联系人：庞东牌 ；电话：13471157769。

2．采购预算价：116000元整。

3．是否接受联合体投标：□是 √否（请在选项上打√）

4．合同签订是否接受合同专用章：□是 √否（请在选项上打√）

5．如中标供应商不能履行采购合同的，是否选择排位在中标供应商之后第一位的中标候选供应商：√是 □否（请在选项上打√）

6．服务需求一览表：

**说明：**

|  |
| --- |
|  |

**1、招标文件中标注“★”号的条款为实质性条款或指标、要求，必须满足或优于，否则投标无效。**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一、项目要求及技术需求** | | | | | | |
| 服务项目 | 内容 | 服务需求及要求 | 单位 | 预估数量 | 预算单价（元） | 预算金额（元） |
| 2023第十五届广西汽车交易会桁架特装展位搭建 | 桁架搭建及画面制作、安装 | 1. 负责2023第十五届广西汽车交易会采购人承接的特装展位桁架搭建，桁架宽度规格：25cm，展会结束后负责桁架拆除； 2. 协助采购人审核桁架背景画面和调整尺寸，负责画面制作及安装，背景画面需留出血对桁架进行包边；展会结束后负责画面拆除；   3、背景画面材质要求：B1级阻燃黑底喷绘。  4、特别说明：数量按照画面面积合计计算。 | ㎡ | 4000 | 29 | 116000 |
| 其他要求：  1、服从采购人工作安排。  2、遵守采购人相关规定。  3、按照采购人提供的展位图进行搭建，保证施工质量和施工安全，登高作业必须佩戴安全帽和悬挂安全带，登高作业人员必须持有《高空作业证》，作业前提交高空作业人员名单给采购人。  4、背景画面印刷清晰，无破损；画面安装紧绷平整，无明显褶皱，无毛疵；画面安装完成后需对画面进行清洁，无灰尘、无污渍。  5、成交人必须提供阻燃黑底喷绘布的检测报告证明。  6、展会开展期间，成交人安排人员进行现场值守，及时处理临时提出的桁架和画面安装调整工作。 | | | | | | |
| ★二、提交服务成果时间：2023年9月28日18:00前。  三、提交服务成果地点： 南宁国际会展中心  四、报价要求：  按照项目报价，项目报价不可超过该项目预算价，项目数量为预估数量，按照采购人与主办方核实的具体数量据实结算，按中标单价计算。  报价必须含以下部分，包括：  （1）服务的价格；  （2）必要的保险费用和各项税金；  （3）包含搭建及制作费用、工资、加班费、差旅费、奖金、保险、福利待遇、行政费、业务培训等费用。  付款方式：本项目无预付款，按照具体数量据实结算，供应商交货完毕并由采购人验收合格后，供应商提供合格有效的增值税专用发票以及结算材料后，采购人一次性支付款项。 | | | | | | |